关于对《2022年历城区“四好农村路建设》重大行政事项的效果评估报告

为全面贯彻落实关于“2022年历城区四好农村路建设”的重要批示指示，切实做好我区“2022年四好农村路建设”任务，结合“四好农村路”创建工作实际，从政策法规保障、重点目标任务落实、建设、养护、管理、运营6个方面开展了全面深入的评估工作。现将有关情况报告如下：

- 一、决策实施效果分析

（一）突出政策法律保障：为加速推进“四好农村路”创建工作，区政府首先强化政策保障，成立了以区交通局为牵头单位，以荷花街道、王舍人街道、郭店街道、鲍山街道、港沟街道、董家街道、唐王街道等8个涉农街道为项目立项和建设养护实施主体单位，具体实施“四好农村路”项目建设和管理养护。先后制定出台了《济南市历城区“四好农村路”建设实施方案》、《历城区城乡交通运输局关于2022年四好农村路施工图设计批复》、《济南市历城区下达2022年“四好农村路”建设计划》、《关于印发历城区 全面推行农村公路路长制实施方案的通知》等政策文件，强化主体责任、落实责任分工，将农村公路管养运纳入各级领导和部门绩效考核范畴。实现了“县道县管、乡道乡管、村道村管”的一体化管理新格局。

（二）强化目标任务落实：2022年圆满完成了市局下达的“四好农村路”建设计划，我区“四好农村路”提质增效任务涉及两项工作任务，分别为路网提升改造工程及路面状况改善工程，其中路网提升改造共 11.66km/7 条道路，路面状况改善工程46.90km/16 条道路，共计 58.56km/23 个。

（三）公路建设成果显著：随着2022年“四好农村路”建设任务的完成，我区农村公路通车总里程达到633.141km,长期以来，我区坚持把“四好农村路”建设放在首要位置，不断加大三级路以下道路的改建改造力度，不断提升农村公路尤其是县乡道三级路以上比例。2022年，我区完成1.85km的乡道四级路提升为三级路的建设任务，新建三级以上乡道2.33km，全区县乡路三级及以上总里程达到138.504km（县乡路总里程 193.868km），县乡路三级以上比例达到71.44%，较2021年提高0.53%（2021年县乡路三级以上比例为 70.91%）；优良路率为79.03%（PQI），较2021年结果有较大程度的提高（202年PQI优良率为78.4%），有效的带动了农村经济发展，助力乡村振兴。

- 二、成本效益分析

- 2022年“四好农村”建设实施以来，社会反映良好，达到了预期效果。

- 三、社会公众评价

- 2022年我单位委托山东东昌勘察测绘有限公司做了“社会稳定风险评估”，期间对道路施工中所涉及的沿线村民进行了民意调查，发放了调查问卷，并进行了座谈。在调查、座谈中，所用村民对“四好农村路”建设，持肯定态度，对道路的建设过程非常满意，认为“四好农村路”的建设，方便了村名的出行，有助于带动当地经济的发展。

- 四、决策实施近期效益和长远影响

决策实施的近期效益：一是完善了农村公益性基础设施，二是通过“四好农村路”建设，确保广大农民的出行安全，带动了当地的经济和旅游发展，增加了农民的收入。

决策实施的长远影响：“四好农村路”是服务“三农”的公益性基础设施，更是改善农村人居环境，提升农村地区群众幸福感、获得感、满意度的具体体现，也是实现乡村振兴的重要支撑载体。

- 五、改进建议措施

一是不断打造“农村城市路”的特色风景。农村公路一般不设非机动车道、人行道，导致部分交通量大、人流密集的道路机动车、非机动车、行人混行情况较普遍，存在较大程度的安全隐患，针对这些不足之处，我区近几年逐步在具备条件的部分农村公路上设置了非机动车道、人行道，最大限度地保证了车辆、行人的通行安全。

二是打造农村公路彩色车道。为了更大程度上保障道路通行安全，并在视觉上对各车道进行区分，我区在部分农村道路设置了彩色人行道、彩色非机动车道，通过设置彩色车道，既保障了行车安全，又达到了美化路容路貌的效果。

三是实现农村公路雨污分流。长期以来，农村公路特别是城镇路段公路因缺少雨污水管线设施，导致路面积水及污水积存路面情况较多，为解决这些问题，近几年我区在对部分城镇化路段的农村公路进行市政化改造的同时，注重雨污水管线等配套设施的完善，对具备条件的路段，按道路实际情况分别设置排水边沟、雨水管道、污水管道等设施，通过因地制宜的设置道路排水排污等管线设施，既满足了道路沿线企业、群众的生产生活需求，也解决了部分城镇路段的长期无法解决的路面积水问题，广受沿线群众一致好评。

四是农村公路上有了路灯照明设施。农村公路一般处于农村偏远地区，较少设置夜间照明设施，导致部分城镇路段的农村公路夜间通行安全隐患较大，根据此情况，我区坚持“以人为本、安全第一”的工作理念，在近几年的农村公路建设项目实施中对具备条件的城镇路段积极增设夜间照明设施，通过增加路灯照明设施，显著提升了农村公路通行条件，特别是改善了道路夜间的通行安全状况，一盏盏明亮的路灯，照亮了人们“回家的路”，也让条条农村路真正成为“光明路”、“安全路”。

济南市历城区城乡交通运输局

2023年5月19日