2024年历城区民生实事完成情况

2024年，民生实事各承担部门按照区委、区政府工作部署，进一步加大民生投入，积极行动、加快推进，16件民生实事全部顺利完成。

一、优化教育资源布局。新建10所中小学幼儿园，新增学位10100个。（责任单位：区教育体育局）

完成情况：10所中小学幼儿园全部开工建设，可新增学位10100个。

二、提高职业教育水平。开设五年制高职专业，2024年实现正常教学。开工建设历城职业中专北校区。（责任单位：区教育体育局）

完成情况：历城职专获五年制高职9个专业招生资格，2024年完成招生计划650人，已实现正常教学。历城职专北校区开工建设，正在进行地下车库等施工。

三、提升社区长者助餐服务能力。依托街道综合养老服务中心、社区老年人日间照料中心、农村幸福院等养老服务设施，建设提升40处社区长者助餐点。（责任单位：区民政局）

完成情况：完成规范提升长者助餐服务站点50处。各长者助餐服务站点落实“六公示”等规范提升要求，悬挂统一服务标识，使用助餐服务信息管理系统。

- 四、建设提升“四好农村路”。投资6000万元建设提升50公里农村公路，促进农村地区路网路况水平及安全状况提升，为乡村振兴、农业农村现代化提供交通保障。（责任单位：区交通运输局）

完成情况：完成30条农村公路的建设提升。

- 五、优化提升港九路通行条件。拓宽改造港九路，提升改善港九路周边居民出行环境，强化与南部山区红叶谷、锦绣川水库等景区的联系通道，促进乡村振兴。（责任单位：区交通运输局）

- 完成情况：港九路拓宽改造工程已实现半幅通车，预计2025年完工。

六、建设省级和美乡村示范村。完善基础设施，整治人居环境，新建成2个独具特色的省级和美乡村示范村。（责任单位：区农业农村局）

完成情况：2个省级和美乡村示范村（港沟坞东村和石庙村）全部建成。

- 七、提高全民体育健身水平。新建60处健身路径；全年举办各类体育赛事不少于220场。（责任单位：区体育事业发展中心）

- 完成情况：完成新建60处健身路径；全年举办泉城夜跑节、历城“村超”等各类群众体育赛事活动220余场，带动8万余人次参与健身运动。

- 八、增进民生绿色福祉。新打造8处共享公园绿地，新建6处公园游园、7处古树公园、6公里绿道。（责任单位：区园林和林业绿化局）

- 完成情况：打造8处共享绿地，开放共享绿地面积约3.5万平方米；建成6处公园游园和7处古树公园；完成绿道6.5公里。

- 九、推进“一照多址”改革。持续深化“一照多址”改革，降低企业扩大经营门槛和成本，实现企业跨区“一照多址”经营。（责任单位：区行政审批服务局）

- 完成情况：持续深化“一照多址”改革，让“多点经营”准入更加便捷高效，实现“一张营业执照、多个经营场所、多点开展经营”，助力全区86余家企业通过“一照多址”实现了扩容经营。

- 十、加强退役军人困难帮扶。举办退役军人专场招聘会，拓宽退役军人就业渠道；发放创业免息贷款，引导退役军人自主创业；给符合条件的农村籍退役士兵发放老年生活补助。（责任单位：区退役军人事务局）

- 完成情况：举办退役军人专场招聘会7场次，提供就业岗位4200余个；发放创业免息贷款175万元，贴息30余万，积极引导自主创业；为符合条件的农村籍退役士兵发放老年生活补助507.63万元。

- 十一、实施文化惠民工程。举办黄河大集“历城集美”非遗文化市集、文化进万家等活动，全年举办送戏下乡、公益艺术培训、展览等活动不少于800场。（责任单位：区文化和旅游局）

- 完成情况：开展“历城集美”非遗文化市集活动12场，举办多期暑期文化培训、暑期公益实践等文化活动。共举办送戏下乡、公益艺术培训、展览等活动971场。

- 十二、改善老旧小区人居环境。投资2.5亿元对兴业嘉园、龙岱花园、电厂二区等36个老旧小区实施提升改造，改善老旧小区居住环境。（责任单位：区住房城乡建设局）

- 完成情况：36个老旧小区全面开工实施提升改造。

- 十三、强化法律援助服务。实行“全域受理、一网通办”，优化群众法援申请程序，全年办理法律援助案件不少于1000件，打造“温暖法援”品牌。（责任单位：区司法局）

- 完成情况：共计办理各类法律援助案件1160件，为困难群众和社会弱势群体有效维权、及时维权。

- 十四、推出机动车挂牌全流程一站式服务。在车辆查验、登记注册“通道式”办理的基础上，实施现场制作号牌，实现新车从查验到挂牌上路一次完成。（责任单位：区交警大队）

完成情况：建成机动车号牌制作室，在通道式查验、登记注册基础上，现场制作号牌，新车从查验、注册到挂牌上路一次性完成，率先在全市县（区）级车管所实现机动车注册挂牌一站式服务。

十五、加快推进中心城区雨污管网改造及内涝治理。对15条道路、106个小区实施雨污分流改造，对265公里排水管网进行清淤检测及功能修复，提高城区防洪排涝能力。（责任单位：区水务局）

- 完成情况：积极配合市级实施雨污合流管网改造工程。完成15条道路和106个小区雨污分流改造，对265公里排水管网进行了清淤检测及功能修复。

- 十六、关爱困难群体和独居老人，提高自救防灾能力。为所有燃煤取暖的困难群体和独居老人免费安装一氧化碳报警器。为10.9万户居民免费安装联网型独立式感烟火灾探测报警器。（责任单位：区应急局、区消防救援大队）

- 完成情况：为844户采用燃煤取暖的困难群体和独居老人免费安装了一氧化碳报警器。为10.9万户居民免费安装了联网型独立式感烟火灾探测报警器。