污染源现场检查记录表

| 排污单位名称 | 齐鲁制药有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370000******351Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2026-3-18 |  |  |
| 任务类型 | 专项行动 |  |  |
| 检查形式 | 日常检查 |  |  |
| 检查行为名称 | 对济南宇科机械加工有限公司的现场检查 |  |  |
| 监管事项ID | 79b790ff-dde5-4326-b758-e4f32b73fac6 |  |  |
| 监管事项名称 | 对建设项目的行政检查 |  |  |
| 发现问题情况 | 未发现问题 |  |  |
| 企业基本情况：企业名称齐鲁制药有限公司、地址山东省济南市历城区全福街道工业北路241-1东北约68米、统一社会信用代码91370000******351Q、法定代表人鲍某某、法人电话null； 现场检查情况：本次检查主要针对齐鲁制药有限公司环形楼一楼综合实验室项目进行现查核查。截至2026年3月18日，实验室基本建设完成，目前仍有部分通风橱柜门安装、地砖修补等基础设施收尾工作进行，配套环保设施依照环境影响评价，同时设计、同时施工，目前未取得排污许可，未发生污染物排放行为，计划于2026年03月完成建设，2026年04月起至2026年08月期间试运行调试，配套环保设施同时投入使用。 要求企业：1. 严格落实项目收尾与环保设施完善 加快通风橱柜门安装、地砖修补等收尾工作，确保2026年3月30日前全面完成项目建设。同步完成配套环保设施调试、验收准备，确保设施正常、稳定、有效运行。 2. 依法申领排污许可证 严格按照《排污许可管理条例》等法律法规要求，在试运行及正式投运前依法完成排污许可证申领，未取得排污许可证前，严禁排放任何污染物。 3. 规范试运行与调试管理 严格按照计划执行2026年4月—8月试运行调试，试运行期间环保设施必须与主体工程同步投运，建立运行、维护、监测台账，确保污染物达标排放。 4. 严守环境安全与应急管理 完善实验室危险废物、废液、废气收集处置措施，健全环境风险防控和突发环境事件应急预案，落实专人负责环保设施运行管理，杜绝环境污染事件。 5. 及时报送相关材料 按要求向生态环境部门报送项目建设、环保设施运行、试运行方案、排污许可办理进展等材料，主动接受生态环境部门监督检查。 |  |  |  |